# План работ по Beany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Период\*** | **Задачи** |
| **1** | 18-20.апр | Подготовка автоматизированных тестов и статистики, выбор необходимых программных решений |
| **2** | 23-27.апр | Начало разработки, реализация основных функций |
| **3** | 30-04.мая | Установка системы на выделенный сервер. Индексация в поисковых системах |
| **4** | 07-11.мая | Интеграция с сервисами: процессинговым центром Visa, SMS, QIWI, WebMoney, Yandex-деньги |
| **5** | 14-18.мая | Локализация системы |
| **6** | 21-25.мая | Оптимизация SQL и HTTP. Покрытие нагрузочными и стрессовыми тестами |
| **7** | 28-01.июн | Интеграция с web-камерой |
| **8** | 04-08.июн | Введение электронных подписей |
| **9** | 11-15.июн | Рефакторинг системы, замена шаблонов статическими html c ajax |
| **10** | \*\* | Изменение дизайна |

\* Периоды указаны приблизительно. Будут уточнены по результатам 2-го периода

\*\* Делаются во все периоды параллельно с другими заданиями